Лекция 1.

1.1. Бизнес потреби та їх вплив на архітектуру ПЗ. Выпустить Лучший продукт Вовремя

1. Вы не знаете того, чего вы не знаете. В любом проекте всегда существуют неопределенности, но человеку свойственно отвергать свое незнание и подменять истинное знание предположениями. Неизвестно, что является ошибкой, поэтому старайтесь быть критичным к себе. Найдите для своей команды мотивацию к тому, чтобы она постаралась обнаружить и понять максимум “белых пятен”. Не пытайтесь обмануть себя предположениями.

2. Старайтесь иметь четкое представление о состоянии проекта. В проекте должны участвовать люди, способные объективно оценить готовность системы. Разработчики всегда более оптимистичны, чем тестеры. Поощряйте плохие новости, и тогда снизится риск неожиданного провала в самом конце проекта. Но самый лучший способ - полагаться на объективные данные, на метрики: степень покрытия функциональности тестами, число активных дефектов, динамика их исправления и т.д. Состояние осведомленности обязательно должно включать знание обо всех составляющих проекта и содержать точную информацию о статусе проекта в определенный период времени.

3. Помните о треугольнике приоритетов. Существуют три взаимосвязанных компонента любого проекта: ресурсы (люди и деньги), функциональность и сроки. Изменение одного из них всегда влияет на остальные. Можно зафиксировать значения только двух из этих показателей: например, зафиксировать характеристики времени и команды, чтобы получить требуемую функциональность; зафиксировать характеристики команды и функциональности, чтобы получить нужное время; зафиксировать характеристики времени и функциональности, чтобы получить требуемую численность команды разработки. Не забывайте, что не все задачи можно выполнять параллельно.

4. Старайтесь быть на виду. При планировании надо разбивать задачи на более мелкие, на выполнение которых требуется полдня-день. Тогда о том, что вы начинаете отставать, вы узнаете достаточно рано и сможете предпринять корректирующие шаги. Неделя для проекта разработки – это вечность. Каждый проект, который отстает на месяц, вначале отставал на один день. Узнайте об отставании прежде, чем наступит момент, когда исправить что-то будет уже невозможно. Несомненно, подобный стиль управления весьма опасен и периодически вас будут в нем обвинять. Но если вам удастся довести до участников проекта понимание того, что его цель – предоставить готовый продукт в определенное время, ваши коллеги примут этот стиль.

5. Используйте контрольные точки с отсутствием дефектов. В любом деле можно найти применение принципу Парето: в каждом приложении можно выделить 20% функциональности, которая будет использоваться 80% времени (в свою очередь, в оставшихся 80% функциональности можно опять выделить на 20%, и т.д.). Реализуйте сначала первые 20% функций, но полностью, а также протестируйте и соберите программу установки с прототипом документации. И только когда все это будет готово, двигайтесь дальше. Этот способ называется методом установки контрольных точек (zero defect), в которых продукт должен содержать некое, небольшое, но четко определенное количество дефектов. Их промежуточный контроль позволяет быстро понять, какие части проекта могут стать причиной проблем и позволяют команде и руководству получить полную картину о проекте, а также позволяет разработчикам сфокусироваться на достижении целей каждой контрольной точки.

6. Бойтесь разработчиков, сидящих в башнях из слоновой кости. Разработчики должны уметь работать в команде, демонстрировать свой прогресс, делиться опытом и проверять то, что уже сделано. Избегайте «примадонн» из числа разработчиков, которые считают себя умнее всех и свысока смотрят на коллег. Несомненно, проект только выиграет, если в команде появятся два-три гения или просто отличных специалиста, но еще лучше будет, если их талант признают как команда, так и все лица, заинтересованные в результатах проекта. Разработка программного обеспечения осуществляется силами команды, и для определения ее состава может пригодиться «золотое сечение», принятое в Microsoft: шесть разработчиков, три инженера по качеству, один менеджер, два технических писателя. Это правило – результат многочисленных проб и ошибок, через которые прошла Microsoft при разработке и платформ (таких как Windows), и совсем небольших утилит.

7. Плохая дата — не просто плохая дата. Обычно вы заранее знаете, что опоздаете, и это знают все вокруг. Вы настаиваете на смене даты, но с каждой отсрочкой теряете доверие клиента. Вот хорошее правило: перенос даты должен происходить только в тех случаях, когда точно известны все составляющие и причины задержки. Изменение сроков требует ресурсов, поэтому ваша следующая контрольная точка должна быть реалистичной. Не пытайтесь отрубить собаке хвост по частям, иначе он никогда не закончится.

8. Сдвинув сроки, не проваливайте их. Перенос срока – это симптом, который свидетельствует о выявлении “белых пятен”. Такое случается весьма часто, поскольку работа с ИТ является экспериментальным видом деятельности (используются новые программные технологии, платформы). Все это ведет к неопределенности по поводу сроков проекта. Но наряду с сильным желанием достичь результата важен сам результат. Если то, что проект пришлось отложить, стало неожиданностью – это говорит о том, что ваш механизм общения с сотрудниками устарел и ее надо менять, это показывает слабость вашей команды и требует серьезного пересмотра методов руководства. В то же время задержка дает возможность переоценить ресурсы и возможности продукта. Так что в итоге приносит положительный эффект. Поэтому, сдвигая сроки, внимательно анализируйте ошибки и старайтесь их больше не допускать. Используйте свое отставание, чтобы выиграть.

9. Чем проще – тем лучше. Лучше обещать меньше, но сделать больше, чем пообещать больше и не выполнить. Для заказчика важнее результат, а не обещания. А для успеха проекта стоит выбирать максимально простые, но надежные решения.

10. Время для проектирования – это время для проектирования. Оценивая способы проектирования, всегда учитывайте временной фактор и выбирайте из альтернативных решений наименее рискованное и оптимальное по времени реализации. Часто, в погоне за красотой реализации, проектировщик склонен выбрать вариант, совершенно не укладывающийся в сроки проекта. Помните, что время – весьма ограниченный ресурс, который дан вам для того, чтобы, прежде всего, достичь успеха и только во вторую очередь, чтобы удивить.

11. Если вы не можете что-то собрать, значит, вы не сможете это выпустить. Продукт должен постоянно собираться (компилироваться вместе со всеми компонентами системы, документацией и программой установки). Это необходимо потому, что с самого начала нужно определить все составляющие будущий продукт компоненты и адекватно оценивать степень их готовности. В противном случае вы обязательно что-нибудь забудете, и это станет для вас весьма неприятной неожиданностью, особенно под окончание работ. Пусть на начальном этапе это будут скромные зачатки будущей системы. Придет время, и из них вырастет отличный продукт. А самое главное, это произойдет на ваших глазах. С другой стороны, промежуточная версия продукта – хороший способ продемонстрировать заказчику факт готовности того или иного фрагмента работы.

12. Мысли о многоплатформности? Старайтесь не перебарщивать с числом платформ, на которых будет работать система. Держите в голове тот факт, что разработка продукта для каждой из платформ зачастую представляет собой переработку большей части функциональности, а также её тщательное тестирование и последующее исправление ошибок. Соответственно, это адекватно увеличивает как стоимость системы, так и затраты на её будущую поддержку. Помните, что пользователям чаще всего нужен продукт, а не его удивительная гибкость. Переносимость – важное качество для чемоданов, но не для программ.

Лучший продукт

13. Заказчик – это ваше все. Старайтесь в следующих версиях учитывать даже весьма странные, нечетко выраженные пожелания клиентов. Часто в этих требованиях скрывается то, что делает продукт уникальным и неотличимым от других, добавляет ему маркетинговой привлекательности и заставляет пользователей использовать его долгие годы. Поверьте, клиенты это точно оценят и будут вам весьма благодарны, даже, если вы сделаете для них совсем немного. Помните, что заказчик лучше вас знает, что ему нужно.

14. Самое главное – единство и интеграция. Единство причины и единство исполнения должны стать девизами команды разработчиков.

15. Двигайтесь правильным курсом. Цель – основная идея вашей разработки. Все оценки продукта основываются именно на ней, поэтому она должна быть очень четкой. Старайтесь как можно раньше наметить вашу цель и сохранить веру в неё вплоть до самого конца.

16. Будьте гибким. Часто по ходу проекта требования к системе могут изменяться — будьте готовы к этому. Старайтесь постоянно проверять, насколько мнение пользователя соответствует поставленной цели. Используйте для этого промежуточные версии продукта, вовлекая заказчика в процесс работы с системой как можно раньше. Однако, собираясь менять курс, помните: цель должна остаться прежней.

17. Соблюдайте баланс. Правильно расставьте акценты на разных составляющих проекта, и это поможет избежать слабых мест. Ни в коем случае не увлекайтесь наращиванием свойств какой-либо из возможностей продукта, это станет причиной дискомфорта пользователей и может привести к серьезным проблемам со сроками реализации продукта.

18. Развивайте продукт постепенно. Правильное развитие выглядит так: ранние стадии разработки определяют более поздние, ошибки не повторяются, а результат отвечает потребностям конечного пользователя. Плавное развитие вселяет в вас ощущение предсказуемости и стабильности процесса разработки. Продукт как бы постепенно взрослеет и, достигнув совершеннолетия, становится полезным своим потребителям.

19. Продукт – это иерархия компонентов. Следуя этому принципу, элементам проекта уделяют внимание пропорционально их важности, что обеспечивает стабильность и сбалансированное развитие. Иерархию очень удобно использовать как скелет постепенного развития системы, сначала вы реализуете основу, а затем наполняете её будущим содержимым; новые компоненты опираются на уже разработанные.

20. Все должны разделять общее видение продукта. Все члены команды должны знать, какие цели должны быть достигнуты, как продукт должен выглядеть, какова стратегия его разработки. Если в команде появляются противники текущей цели – постарайтесь дать им слово и аргументировать свое виденье, быть может, оно лишь улучшит будущую систему. Все противоречия должны быть разрешены, а видение предмета приведено к единству.

Выпустить вовремя

21. Ваша главная задача – выпустить продукт. Помните:

   команда обязана поставить продукт в срок, а все члены команды должны верить в то, что это возможно;

   каждый должен понимать, что от него для этого требуется, а менеджер должен сделать все от него зависящее, чтобы команда имела все шансы сделать то, что требуется;

   любой должен не просто хотеть, а гореть желанием достичь цели.

Выпуск продукта должен стать целью каждого члена команды, самым ожидаемым событием для всех!

1.2. Типичные компоненты архитектуры программного продукта

Типичные компоненты архитектуры программного продукта и типичные требования к ПО

- Организация программы

- Основные классы системы

- Организация данных

- Бизнес–правила

- Пользовательский интерфейс

- Управление ресурсами

- Безопасность

- Производительность

- Масштабируемость

- Взаимодействие с другими системами (интеграция)

- Интернационализация, локализация

- Ввод-вывод данных

- Обработка ошибок

- Организация программы.

Архитектура должна включать подтверждение факта, что при ее разработке были рассмотрены альтернативные варианты и должен быть обоснован выбор окончательной организации системы. Архитектура должна определять все основные компоненты программы, а также ответственность каждого из этих компонент за выполнение определенной задачи. Архитектура должна ясно определять все правила взаимодействия между всеми компонентами системы.

- Основные классы системы.

При разработке архитектуре крайне желательно проработать все основные классы, которые будет реализовать данные системы. Необходимо стараться, чтобы примерно 20% всех классов определяли 80% функциональности системы.

- Организация данных.

Архитектура должна описывать все основные типы данных, с которыми будет работать программа, все таблицы и их поля, а также все связи между таблицами. При разработке системы обмена информации с БД рекомендуется разработать отдельный класс, который будет обеспечивать доступ к БД всех остальных компонент системы.

- Бизнес–правила.

Любая система, которая каким-либо образом взаимодействует с конечным клиентом, может иметь определенный набор бизнес правил, которые определяют права использования клиент-системы, права доступа к определенным услугам системы БД, правила расчета показателей и т.д. Этот модуль должен разрабатываться как независимая подсистема, предоставлять интерфейс для доступа всем остальным компонентам системы. Данная подсистема должна иметь достаточно гибкие возможности по модификации параметров и самих бизнес правил.

- Пользовательский интерфейс.

Рекомендуется проработать общие требования к пользовательскому интерфейсу на этапе разработке архитектуры. Необходимо постараться описать все основные экраны (окна или страницы web-сайта), чтобы в последующем внешний вид интерфейса был утвержден перед разработкой программного продукта.

Вся функциональность, которая связана с бизнес правилами, организацией данных и ядром системы должна быть связана наименьшим образом с пользовательским интерфейсом. Это обеспечит простоту модификации пользовательского интерфейса при изменении других частей системы.

Также при разработке программного интерфейса следует учитывать требования стандартов к оформлению пользовательского интерфейса.

- Управление ресурсами.

Архитектура системы должна включать план управления ограниченными ресурсами такими как: соединение с БД, потоки, дескрипторы. При разработке драйверов в обязательном порядке необходимо проработать способ управления памятью и способы доступа к устройствам.

В этом разделе необходимо учесть, какие нагрузки на систему могут быть в условиях минимальной загрузки системы, номинальной и экстремальной (максимальной). Все параметры должны быть проанализированы и учтены в соответствующих компонентах системы.

- Безопасность.

Архитектура всегда должна определять все необходимые меры безопасности для разрабатываемой системы. Зачастую система безопасности может быть вынесена в отдельную подсистему безопасности, разделенную на 2 составляющие:

  - будет обеспечивать защиту данных в системе;

  - будет обеспечивать безопасность системы с точки зрения несанкционированного доступа.

- Производительность.

Архитектура системы должна включать оценку производительности системы с точки зрения выполнимости заданных требований к производительной системе. Должен быть проведен четкий анализ реальности достижения заданных показателей в условиях реализации тех или иных решений.

- Масштабируемость.

Масштабируемость – возможность системы адаптироваться к росту требований. Архитектура должна учитывать, каким образом может быть расширена система или реагировать на рост числа пользовательских серверов, запросов, транзакций, количества записей в БД.

- Взаимодействие с другими системами (интеграция).

При разработке архитектуры вопросы интеграции с любыми внешними системами должны быть проработаны самым тщательным образом с указание конкретных путей и способов интеграции. Рекомендуется проверять пути интеграции на тестовых примерах.

- Интернационализация, локализация.

Интернационализация – реализация в программе поддержки региональных стандартов.

Локализация – перевод интерфейса программы на какой-то конкретный язык.

- Ввод-вывод данных.

При разработке архитектуры следует уделить внимание обработке ошибок, связанных с вводом, выводом и записью данных.

- Обработка ошибок.

В системе во всех ее компонентах должны быть предусмотрены всевозможные ситуации, которые могут привести к ошибке и должны быть разработаны соответствующие обработчики этих ошибок. Система должна самостоятельно обрабатывать ошибку и устранять ее  последствия или выдать корректное сообщение пользователю о возникшей ошибке и способе ее устранения.

- Отказоустойчивость.

Отказоустойчивость – совокупность свойств системы, повышающая ее надежность путем обнаружения ошибок, восстановления и локализации плохих последствий для системы.

При разработке любой реальной системы для обеспечения отказоустойчивости необходимо предусматривать всевозможные ситуации, которые могут привести к сбою системы и разработать механизмы обработки сбоев.

- Надежность.

Надежность – способность системы противостоять различным отказам и сбоям.

Отказ – это переход системы в результате ошибки в полностью неработоспособное состояние.

Сбой – ошибка в работе системы, которая не приводит к выходу системы из строя.

Чем меньше отказов и сбоев за какой-то определенный интервал времени, то система считается надежнее.

t1

t

N

Чем дальше, тем тяжелее будет найти ошибку.

Чем сложнее система, тем больше вероятность отказов и сбоев.

- Возможности реализации разрабатываемой архитектуры.

При разработке архитектуры должен быть проведен анализ, насколько реально разработать систему с заданными требованиями производительности способную работать на заданных аппаратных средствах.

- Избыточная функциональность.

При разработке системы не следует добавлять ту функциональность, которая не является необходимой (которая может потребоваться только гипотетически), так как новая функциональность приводит к снижению надежности всей системы в целом. Важно стремится разработать всю необходимую функциональность максимально простыми методами.

- Принятие решение о приобретении готовых компонент ПО.

Перед принятием решения об  использовании компонент сторонних разработчиков необходимо обязательно провести всесторонний анализ этих компонент и уделить внимание следующим вопросам:

  - наличие исходного кода компонент;

  - правило лицензирования;

  - совместимость этих компонент с предполагаемой средой разработки;

  - проверить, чтобы версии компонент были совместимы между собой по принципу поддержки старой функциональности новыми версиями;

  - наличие квалифицированной технической поддержки со стороны разработчиков этих компонент.

- Стратегия изменений.

Архитектура должна четко описывать стратегию изменения путей улучшения  и развития разрабатываемой системы. На уровне архитектуры необходимо предусмотреть возможности периодического обновления системы с использованием различных update и service pack.

Контрольный список вопросов, который позволяет сделать вывод о качестве архитектуры:

- Ясно ли описана общая организация программы; включает ли спецификация обзор архитектуры и ее обоснование.

- Адекватно ли определены основные компоненты программы, их области ответственности и взаимодействие с другими компонентами.

- Все ли функции, указанные в спецификации требований, реализованы разумным количеством компонентов системы.

- Приведено ли описание самых важных классов и их обоснование.

- Приведено ли описание организации БД.

- Определены ли все бизнес правила.

- Описано ли их влияние на систему.

- Описана ли стратегия проектирования пользовательского интерфейса.

- Сделан ли пользовательский интерфейс модульным, чтобы его изменения не влияли на оставшуюся часть системы.

- Приведено ли описание стратегии ввода-вывода данных.

- Проведен ли анализ производительности системы, которая будет реализовываться с использованием данной архитектуры.

- Проведен ли анализ надежности проектируемой системы.

- Проведен ли анализ вопросов масштабируемости и расширяемости системы.

1.3. Методики проектирования

Методики проектирования – определенный набор действий, который приводит к необходимому результату.

- Методика итераций. Состоит в том, чтобы осуществлять проектирование системы с уточнением на каждом шаге каких-то определенных требований.

- Нисходящий и восходящий подходы к проектированию.

Нисходящее проектирование начинается на самом высоком уровне абстракции системы, а затем осуществляется детализация на каждом уровне.

Восходящее проектирование начинается со спецификации самых маленьких деталей и конкретных объектов, а затем идет движение к более общим случаям и обобщениям всей системы в целом.

- Экспериментальное проектирование. Оно предполагает осуществлять процесс проектирования системы одновременно с разработкой некоторых частей системы с целью выявления наилучших способов решения каких-либо конкретных задач. Недостаток: подход не дает хороших результатов, если не будет возможности поставить абсолютно конкретную задачу.

- Совместное проектирование. При разработке архитектуры всегда нужно стремиться привлечь к обсуждению нескольких специалистов, желательно, чтобы эти специалисты охватывали своими знаниями всю специфику проекта, включая предметную область.

Какую степень проектирования считать достаточной?

Степень проектирования зависит от двух факторов:

- Насколько опытны разработчики программной системы;

- насколько сложными являются компоненты, входящие в системы.

| № | Фактор | Уровень детальности проекта | Уровень формальности документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Члены группы проектирования и разработчики имеют большой опыт работы в прикладной области | Низкий | Низкий |
| 2 | Члены группы проектирования и разработчики имеют большой опыт работ, но плохо знакомы с предметной областью | Средний | Средний |
| 3 | Члены группы проектирования и разработчики неопытны | Высокий | Высокий |
| 4 | Группе проектирования и разработчикам характерен высокий уровень текучести кадров | Высокий | Высокий |
| 5 | Если от разрабатываемой системы будет зависеть безопасность и жизнь людей | Высокий (критический) | Высокий (критический) |
| 6 | Приложение предназначено для решения ответственных задач | Средний | Средний |
| 7 | Проект небольшой | Низкий | Низкий |
| 8 | Проект крупный | Высокий | Высокий |
| 9 | Предполагается, что ПО будет использоваться несколько недель или месяцев | Низкий | Низкий |
| 10 | Предполагается, что ПО будет использоваться длительное время | Средний | Средний |

Желательные характеристики проекта

- Минимум сложности.

- Простота сопровождения.

- Слабое сопряжение.

Разные части программы должны быть минимальным образом связаны между собой и при этом по возможности иметь унифицированный интерфейс обмена данными.

- Расширяемость.

Компоненты системы должны проектироваться таким образом, чтобы при модификации одних компонент другие сохраняли свою полную работоспособность.

- Возможность повторного использования.

Систему необходимо проектировать таким образом, чтобы ее фрагменты можно было использовать при разработке других систем.

- Высокий коэффициент объединения по входу.

При высоком коэффициенте объединения по входу к конкретному классу обращается большое число других классов. Это значит, что система предполагает интенсивное использование низкоуровневых вспомогательных классов.

- Низкий или средний коэффициент разветвления по выходу.

Это означает, что конкретный класс обращается к малому или среднему числу других классов. Высокий коэффициент разветвления по выходу (больше 7) говорит о том, что класс использует большое число других классов и скорее всего является очень сложным. Наилучший вариант, когда коэффициент разветвления по выходу не больше 3.

- Портируемость.

- Минимальная, но полная функциональность.

- Стратификация.

Разделение уровней декомпозиции, позволяющее изучить систему на любом отдельном уровне и получить при этом согласованное представление о ней.

- Соответствие стандартным методикам.

Уровни проектирования

Программная система

Реализация

методов

Разделение системы на подсистемы

Разделение подсистем на классы

Разделение классов на данные и методы

Рекомендации по разработке исходного кода

- Следовать принятым правилам именования классов, объектов, методов и переменных

- Размещать комментарии в исходном коде;

- Избегать повторяемости кода;

- Реализация метода должна занимать не более 2-х экранов;

- Избегать слишком большой вложенности циклов. Стремиться сократить размеры циклов.

- Класс должен иметь хорошую связность (свойства и методы класса должны описывать только 1 объект);

- Интерфейс класса должен формировать согласованную абстракцию

- Метод должен принимать разумно минимальное число параметров

- Отдельные части класса должны изменяться совместно с другими частями класса

- Разрабатывать классы таким образом, чтобы при модификации программы не было необходимости проводить реорганизацию классов или же такая реорганизация классов сводилась к минимуму

- Разрабатывать классы таким образом, чтобы исключить необходимость параллельно изменять несколько иерархий наследования

- Разрабатывать универсальные блоки case т.е. сделать реализацию блока case таким образом, чтобы ее можно было вызывать в нужном количестве мест в программе

- Родственные элементы данных, используемые вместе, должны быть организованы в классы. Если вы неоднократно используете один и тот же набор элементов данных, то целесообразно объединить эти данные и выполняемые над ними операции в отдельный класс

- Метод должен использовать в основном элементы собственного класса.

- Для описания сущности реального мира лучше использовать какой-либо класс, чем перегружать какой-либо существующий тип данных

- Стараться делать универсальные классы. По возможности избавляться от классов с очень ограниченной функциональностью

- Данные, передаваемые в метод только для того, чтобы он их передал другому методу, называются «бродячими». При возникновении таких ситуаций постарайтесь изменить архитектуру классов и методов, чтобы от них избавиться от таких данных

- Избавляться от объектов-посредников. Если роль класса сводится к перенаправлению вызовов методов в другие классы, то лучше всего такой объект-посредник устранить и выполнять вызовы других классов непосредственно;

- Один класс «слишком много знает» о другом классе. В этой ситуации необходимо сделать инкапсуляцию более строгой, чтобы обеспечить минимальное знание наследника о своем родителе

- Делать так, чтобы данные-члены были закрытыми. Это стирает грань между интерфейсом и реализацией и неизбежно нарушает инкапсуляцию, что ограничивает гибкость программы

- Устранять ситуацию, когда подкласс использует только малую долю методов своих предков. Такая ситуация возникает тогда, когда новый класс создается только лишь для наследования нескольких методов из базового класса, а не для того, чтобы описать какую-либо новую сущность. Для того, чтобы этого избежать, необходимо преобразовать базовый класс, таким образом, чтобы он давал доступ новому классу только к необходимым ему методам;

- Стараться избегать использования в коде глобальных переменных. Глобальными должны быть только те переменные, которые в действительности используются всей программной. Все остальные переменные должны быть либо локальными, либо должны стать свойствами каких-либо объектов

- Программа должна содержать только тот код, который реально используется, но при разработке системы целесообразно предусмотреть места, куда в будущем может быть добавлен новый исходный код.